附件2

2025年渭南市中心城市城建项目计划表（区级）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设起 止年限 | 投资来源 | 总投资 （概算） | 年度计划 完成投资 | 年度计划 完成任务 | 实施单位 及相关责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建项目21个 |  |  |  |  | 387018.56 | 209687.13 |  |  |  |
| 一、城市安全底线类（5个）（防涝、排水、燃气、危桥、污水处理厂、泵站扩容） |  |  |  |  |  | 169838.24 | 88331.81 |  |  |  |
| 1 | 渭南市临渭区站南、人民街道地下雨水管道更新改造项目 | 新建 | 项目对渭南市临渭区双王街道、站南街道、解放街道等4个街道地下雨水管网进行改造。主要建设内容包括：改造DN300mm-DN500mm雨水管道11612米，并设置检查井、雨水口等附属设施。 | 2025-2026 | 申请中省资金及地方配套 | 3850 | 1800 | 完成部分 改造任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 2 | 渭南高新区雨污分流治理项目（一期） | 新建 | 南起西潼公路，北至乐天大街，东起新盛路，西至高新西路片区内接入城市雨污水管网的工业、商业、小区、企事业等排放单位开展雨污分流治理，按照城市规划雨污分流开展管网改造、新建等相关工程。主要解决区域雨污管网错接、管网系统不完善和排放能力不足等问题。 | 2025 | 财政资金 | 2500 | 2500 | 完成全部 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 3 | 渭南高新区日处理12万吨污水处理厂项目 | 新建 | 新建污水处理厂一座，建成后每日污水处理能力12万立方（其中2025年主要实施一期建设项目，建成后每日污水处理能力6万立方）。 | 2025-2026 | 财政资金 | 80000 | 1000 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 4 | 渭南高新区南排干沟榆蓝高速至入渭口段防洪工程 | 新建 | 该项目分两部分实施，具体为：（1）改造南排干沟护岸3.1km，提升改造两岸管理道路6.2km。（2）附属工程：新建下沟道路4处，新建踏步8处。 | 2025-2026 | 中央预算内资金及财政资金 | 2524.11 | 2067.68 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 5 | 渭南高新区北区雨水排水口工程 | 新建 | 该项目分两部分实施，具体为：（1）重力排水分区雨水主管道及排出口工程；（2）缓冲排水分区Ⅰ雨水排出口改造工程；（3）缓冲排水分区Ⅱ雨水主管道及排出口工程。 | 2025 | 财政资金 | 80964.13 | 80964.13 | 完成全部 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 二、城市更新类（5个）（城市更新项目、老旧小区、棚户区改造） |  |  |  |  |  | 46309.00 | 15869.00 |  |  |  |
| 1 | 渭南市临渭区2025年城镇老旧小区改造 | 新建 | 对楼体的屋面、楼梯间、外立面等改造提升、部分管网改造。 | 2025 | 申请中省资金及地方配套 | 5300 | 5300 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 2 | 渭南市临渭区金水路北段东侧棚户区改造工程配套幼儿 园建设项目 | 新建 | 项目占地面积7.52亩，总建筑面积3203平方米，主要建设幼儿园一栋，配置各功能用房及其他配套辅助设施等，拟设置9个班。 | 2025-2027 | 企业自筹 | 2440 | 1000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 3 | 渭南市临渭区渭花路南段西侧旧城改造项目 | 新建 | 项目位于渭花路南段以西，陇海铁路弯道处以东，通鸣巷（新规划路）以南，李家堡五组村民住宅以北。建设用地面积38.08亩，主要建设内容包括9栋住宅、1栋商业和1栋物业管理用房及室外配套基础设施。 | 2025-2026 | 企业自筹 | 35000 | 6000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 4 | 渭南市华州区城区既有建筑庭院燃气管道提升改造项目 | 新建 | 对渭南市华州区96个小区建筑红线内庭院燃气管道、立管及户内设施进行改造，包括埋地中低压管道、围楼管、立管等老旧管道拆除、老旧调压设施拆除、户内老旧设施拆除、新建管道安装及附属设施安装等，其中，改造庭院埋地管道7828米，改造立管 17046米，改造户内设施6275户（包括更换镀锌管、自闭阀、智能物联网表、燃气用具连接用不锈钢波纹软管，更新电磁切断阀及燃气泄漏报警器）。 | 2025 | 上级补助资金和区财政 | 2750 | 2750 | 完成全部 建设任务 | 华州区 人民政府 |  |
| 5 | 渭南市华州区2025年老旧小区改造项目 | 新建 | 改造小区包括河务局小区、新华书店小区、电影公司小区、农机公司小区、剧团小区、邮电局小区、老县医院家属院、育红鑫苑小区、老国税局小区、百货公司小区（单身楼）、罐头厂小区、统筹办家属院、药材公司家属院。 | 2025 | 上级补助资金和区财政 | 819 | 819 | 完成全部 建设任务 | 华州区 人民政府 |  |
| 三、民生保障类（5个）（供水、供热、供气、医院、学校、社区、市场、运动场、天桥） |  |  |  |  |  | 38462.00 | 15200.00 |  |  |  |
| 1 | 渭南市尚德中学教学综合楼项目 | 新建 | 项目位于渭南市尚德中学院内，项目总建筑面积8800平方米，拟建设教学综合楼一栋，5层框架结构，主要建设包括教室、学生活动部室等，并配备相应的教育教学设施设备等。 | 2025 | 争取中省专项资金及地方配套资金 | 4800 | 4800 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 2 | 渭南市自立中学食堂建设项目 | 新建 | 项目位于渭南市自立中学院内，项目总建筑面积2401平方米，主要建设内容：包括一层为300人食堂，二层设置400人报告厅、舞蹈教室、美术教室、音乐教室。 | 2025 | 争取中省专项资金及地方配套资金 | 1800 | 1800 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 3 | 渭南清源初级中学教学楼 | 新建 | 建筑面积6328.40m2，建筑层数5层，建筑高度19.95m。结构形式：框架结构。设计使用年限：50年。耐火等级：二级。 | 2025-2026 | 自有资金 | 2000 | 1100 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 4 | 渭南市临渭区原310国道毕家 段边坡治理项目 | 新建 | 项目位于向阳街道毕家村，主要内容：在沿线进行清土削方、坡底布置浆砌石挡墙、沿线预计清方6万立方米，设置浆砌石挡墙800米、排水管道1600米。 | 2025-2026 | 区级财政 | 730 | 500 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 5 | 渭南市临渭区义务教育阶段学校基础设施改造提升项目 | 新建 | 项目位于临渭区义务段各项目学校院内，主要内容为：改造解放路小学等5所学校餐厅共2000平方米；维修加固朝阳路学校等11所学校教学楼共10600平方米；前进路初级中学等4所学校消防改造及室外工程；北塘小学等13所学校取暖设施设备改造；教室配备护眼灯及空调等。 | 2025-2027 | 企业自 筹和中 省补助 | 29132 | 7000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 四、城市框架路网重大基础设施类（2个）（城市路网、新建，管廊建设等） |  |  |  |  |  | 1889.32 | 1889.32 |  |  |  |
| 1 | 渭南市华州区 毓德路南段建 设项目 | 新建 | 毓德路南延伸段位于公园天下小区二期、三期之间，南北走向，道路等级为城市支路，道路建设长度约130m，道路红线宽度30m，建设内容包括：道路工程、交通安全设施工程、雨水工程、污水工程、海绵工程、照明工程。 | 2025 | 区级财政 | 350 | 350 | 完成全部 建设任务 | 华州区 人民政府 |  |
| 2 | 渭南高新区西环路北延段道路下穿郑西、 大西高铁工程 | 新建 | 下穿郑西、大西高铁工程起点桩号K0+225，终点桩号K0+315，全长90米，道路红线60米，实施道路、给水、雨污水、交通工程及绿化工程。 | 2025 | 财政资金 | 1539.32 | 1539.32 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 五、城市品牌品质塑造类（4个）（街头公园、城市开发类项目） |  |  |  |  |  | 130520.00 | 88397.00 |  |  |  |
| 1 | 绿荫苑小区10#住宅楼、幼儿园 | 新建 | 项目位于仓程路北段西侧，该项目楼栋占地约8亩，总建筑面积约1.6万平方米，主要建设住宅及配套车库、幼儿园。 | 2024-2026 | 企业自筹 | 7200 | 1500 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 2 | 渭南高新区时代广场海绵化改造项目 | 新建 | 对现有时代广场进行海绵设施改造，增加海绵调蓄设施、景观绿化等。 | 2025 | 财政资金海绵专项资金 | 1500 | 1500 | 完成全部 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 3 | 渭南高新区穆屯片区公园 建设项目 | 新建 | 南邻纬四路，北邻光合麓院建设用地，东邻光合麓院建设用地，西邻穆家路，东西长约75米，南北长约70米，总面积约5188㎡，主要实施园路、雨污水、给水、路灯、园林景观、亮化、智能化和构筑物及儿童娱乐等相关配套设施。 | 2025-2026 | 财政资金 | 1820 | 1397 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 4 | 新洲光合麓院 | 新建 | 占地面积：63466.67㎡；亩数：95.2亩；楼栋个数：21栋；住宅套数：1191套；商业套数：34套。 | 2025-2028 | 企业自筹 | 120000 | 84000 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 续建项目51个 |  |  |  |  |  | 3320684 | 541152 |  |  |  |
| 一、交通设施工程（4个） |  |  |  |  |  | 92253.00 | 17896.00 |  |  |  |
| 1 | 渭南市临渭区老城片区公共停车位项目 | 续建 | 建设内容分两部分：1.购置临渭区老城片区公共停车位未来三十年的特许经营权；2.特许经营权范围内停车泊位硬化提升、停车位标志标线、智慧停车系统及人行道停车泊位设置充电桩，其中车行道停车泊位（道沿下）5500个，人行道停车泊位（道沿上）8250个，另在人行道停车泊位设置2000个充电车位，合计15750个停车位。 | 2024-2025 | 企业自 筹及银 行贷款 | 78252 | 12252 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 2 | 渭南市临渭区人和片区排水改造泵站提升工程 | 续建 | 项目共涉及城北街、林机路、泰宁街、象山路以及北门街5条道路。主要建设内容包括：改造DN500毫米～DN2400毫米雨水管道共计6068米（含预埋管），并设置检查井、雨水口等附属设施；人和片区排污管理站更换现状排水泵3台。 | 2024-2025 | 申请中省资金及地方配套 | 5620 | 3650 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 3 | 渭南市临渭区2023年老旧小 区海绵城市 建设项目 | 续建 | 项目位于渭南市主城区范围，对渭南市临渭区市建行家属院、陕铁院家属院、西岳小区等10个小区建设雨水花园、植草沟、透水铺装、溢流雨水口、雨水储水罐等海绵要素。 | 2023-2025 | 申请中省资金及地方配套 | 5253 | 1056 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 4 | 渭南市临渭区2024年老旧小 区海绵城市 建设项目 | 续建 | 项目位于渭南市主城区范围，对渭南市临渭区泰安家园、市建委家属院、海兴都市花园等6个小区建设雨水花园、植草沟、透水铺装、溢流雨水口、雨水储水罐等海绵要素。 | 2024-2025 | 申请中省资金及地方配套 | 3128 | 938 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 二、基础设施工程（13个） |  |  |  |  |  | 101199 | 58998 |  |  |  |
| 1 | 世行贷款城乡塑料垃圾减量项目（二期） | 续建 | 项目位于主城区及相关街镇，主要建设乡镇垃圾转运站、中心城区提升改造垃圾转运站、垃圾场封场工程、分拣中心、城乡环卫一体化全链条生活垃圾治理体系和垃圾流向动态监测信息平台及相关配套设施等。 | 2024-2029 | 世行贷款资金及地方配套 | 29598 | 3000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 2 | 渭南市临渭区东风街燃气管网老化更新改造项目 | 续建 | 项目是对渭南市临渭区东风街以北片区燃气管道进行更新改造，共涉及胜利大街、乐天大街、仓程路、宣化路、西南京路等9条路，道路全长11.75千米。主要建设内容包括：改造de160-de400市政中压管道共11.75千米，并配套阀门井等附属设施。 | 2024-2026 | 中省资 金及地 方配套 | 3880 | 1800 | 完成部分 改造任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 3 | 渭南市临渭区汉马街燃气管网老化更新改造项目 | 续建 | 项目是对渭南市临渭区汉马街片区燃气管道进行更新改造，共涉及秦东路、华山大街、南塘路、渭蓝路、银杏街、三贤路、仓程路南段等7条路，道路全长8.9千米。主要建设内容包括：改造de160-de400市政中压管道共8.9千米，并配套阀门井等附属设施。 | 2024-2026 | 申请中省资金及地方配套 | 3100 | 1500 | 完成部分 改造任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 4 | 华州区潘陈、东罗排污渠管径扩容项目★ | 续建 | 雨水工程新建雨水箱涵起点位于北赤路，与原东环路雨水管道相接，全长约2711米。污水工程全长约2842米。 | 2024-2025 | 上级补助资金和区财政 | 5050 | 3550 | 完成全部 建设任务 | 华州区 人民政府 |  |
| 5 | 华州区二华干沟（城区段）水污染防治工程（一期）项目★ | 续建 | 新建污水管网约8.53千米，新建雨水管网约4千米，实现雨污分流，同时配套检查井59座，恢复路面98095平方米。 | 2024-2025 | 上级补助资金和区财政 | 10024 | 8524 | 完成全部 建设任务 | 华州区 人民政府 |  |
| 6 | 新盛一路（胜利大街—乐天大街）建设项目 | 续建 | 南起胜利大街，北至乐天大街，全长约750米，道路红线宽度30米，主要建设内容为：道路排水及给水、绿化、亮化、人行道铺装、交通等配套设施。 | 2024-2025 | 财政资金 | 4990 | 2250 | 完成全部 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 7 | 支二路（足球场南侧—支四路）建设项目 | 续建 | 南起支四路，北至渭清公园足球场南侧，道路全长400米，红线宽度20米，主要建设内容为：道路排水及给水、绿化、亮化、人行道铺装、交通等配套设施。 | 2023-2025 | 财政资金 | 600 | 550 | 完成全部 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 8 | 锦华大道（西 段）市政道路 建设工程 | 续建 | 新建DN2000×2200的雨水管渠890米；透水人行道约2000平方米。 | 2018-2025 | 财政及海绵城市专项资金 | 9585 | 5000 | 完成全部 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 9 | 穆屯片区基础设施建设项目 （一期） | 续建 | 主要实施纬四路、车雷大街、公园南路三条道路，总长约3126米。其中：1.纬四路东起公园南路，西至穆家路，全长约723米，道路红线宽度为24米；2.车雷大街东起渭清路，西至穆家路，全长约1200米，道路红线宽度为30米；3.公园南路南起中海东门，北至渭华大街，全长约1200米，道路红线宽度35米。主要建设以上三条道路的道路、排水、给水、绿化、路灯、人行道铺装、交通等配套设施。 | 2024-2026 | 中省资金、财 政资金 | 10840 | 9292 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 10 | 渭南高新北区雨污分流综合提升改造项目 | 续建 | 1.新建雨水管道2.5km，管径d500-d2600mm，新建临时雨水泵站一座（Q=1000m3/h）。2.新建污水管道6.52km，管径d400mm。3.现状管道清淤：清淤总长度71km，其中，雨水管道管径为d500mm-d2400mm，总长度为46km；污水管道管径为d400mm-d1100mm，总长度为25km。 | 2023-2025 | 海绵城市专项资金 | 9177.67 | 9177.67 | 完成全部 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 11 | 渭南高新区东排渠提升改造工程 | 续建 | 东排渠生态综合提升改造全长约2000m，建设内容主要包括：东排渠改造工程、排水暗管工程、防汛道路硬化工程，以及绿化等附属工程。其中治理改造镂空砖生态边坡梯形断面1810m，C20混凝土矩形明渠120m，铺设排水用DN1500加肋波纹管2570m，增设汇水调蓄池、节水闸各1座，改造防汛道路2600m。 | 2022-2025 | 2022年中央预算排水设施建设专项资金及财政资金 | 4022 | 4022 | 完成全部 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 12 | 渭南高新区东排渠提升改造工程（二期） | 续建 | 1.新盛泵站扩容改造。对新盛泵站进行扩容改造，将站内现有600HLB-11立式混流泵进行扩容更换，同时更换相应电气设施，并增设1500kW柴油发电机1台。2.末端排水闸加固及新建闸后消能防冲设施。对东排渠末端排水闸闸室进行加固，并新建水闸下游消力池、海漫、防冲槽等消能防冲设施。在右侧闸室内设置1台临时排涝泵，并安装泵后出水管。3.末端排水闸至入渭口段东排渠生态化改造。对末端排水闸至入渭口段东排渠进行生态化改造，全长800m。 | 2023-2025 | 海绵城市专项资金 | 1206.3 | 1206.3 | 完成全部 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 13 | 渭南市中心城区南部沟道综合治理（高新 区段十二条 沟）建设项目 | 续建 | 沟头防护12.8公里，坡田改梯田365亩，水保林1177亩，建设谷坊24座、拦洪坝6座、拦洪渠1.6公里，补植补栽1.2万株。 | 2023-2025 | 海绵城市专项资金 | 9126 | 9126 | 完成全部 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 三、生态绿化工程（2个） |  |  |  |  |  | 56971 | 5771 |  |  |  |
| 1 | 渭南市华州区乡镇垃圾中转压缩项目 | 续建 | 在华州区十个镇（办）分别建设一座日处理60—80吨的垃圾中转压缩站一座。 | 2024-2025 | 上级补助资金和区财政 | 3971 | 2771 | 完成全部 建设任务 | 华州区 人民政府 |  |
| 2 | 南塬北坡生态 治理修复项目 | 续建 | 项目立足生态治理修复，以“塬面拦水，塬头蓄水，塬底净化；小雨滞纳，大雨净排，减小径流；乔灌搭配，以林养地，固沟保塬；过程控制，系统治理，修复生态”，扎实开展植被恢复、水土保持、雨洪管理和绿色廊道建设等四方面工作，筑牢南塬防洪屏障。 | 2022-2025 | 海绵城市专项资金及市级 财政 | 53000 | 3000 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 四、民生设施工程（6个） |  |  |  |  |  | 95483 | 41000 |  |  |  |
| 1 | 渭南市华州区老旧小区建设项目 | 续建 | 本项目主要涉及3个社区（35个老旧小区），一个家属院，2346户的改造，主要改造内容包括：道路硬化工程、给水工程、排水工程、电力工程、照明工程、安防及监控工程、燃气及环卫等基础配套设施，新增停车位468个及充电桩67个。 | 2024-2025 | 上级补助资金和区财政 | 6800 | 6000 | 完成全部 建设任务 | 华州区 人民政府 |  |
| 2 | 西安交大教育集团渭南学校项目（初中部） | 续建 | 项目占地49亩，总建筑面积23146平方米，建设教学楼一栋及配套操场、食堂、田径场、篮球场等，规划设置24个教学班。 | 2024-2025 | 企业自 筹和中 省补助 | 18517 | 8000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 3 | 临渭区老旧小区改造项目 | 续建 | 透水铺装、雨水管、渗水管、雨水井、植草沟、下沉式绿地、雨水花园等改造内容。 | 2022-2025 | 海绵城市专项资金及市级 财政 | 15400 | 6000 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 4 | 中心城区南部沟道综合治理项目 | 续建 | 包含两塬13条沟（西区1-4号沟、东区1-9号沟），项目通过建设淤地坝、排水渠、提水泵站、陂塘等，拦蓄两塬洪水，修复城市生态系统，保障城市水安全，减少东西两塬沟道冲刷导致的水土流失。 | 2022-2025 | 海绵城市专项资金及市级 财政 | 27700 | 5000 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 5 | 临渭区双创基地北区雨水排泄工程创新公 园提升建设项目 | 续建 | 主要利用现有水体、湿地、公园绿地等作为雨水调蓄空间，重点选择透水铺装、转输型植草沟、雨水花园、调节塘、雨水回用设备对雨水径流进行源头蓄滞、净化、削减；并清理现状调节塘内淤泥，恢复区域雨水调蓄功能；完善周边道路的雨水管道系统，构建雨水收集和末端排放的雨水通路。 | 2022-2025 | 海绵城市专项资金及市级 财政 | 11077 | 3000 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 6 | 渭南高新区 第四小学建 设项目 | 续建 | 占地43.6亩，总建筑面积2.1万平方米，拟设置30个标准化班，在校生人数1350人。 | 2022-2025 | 政府投资 | 15989 | 13000 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 五、棚户区改造工程（7个） |  |  |  |  |  | 729260.56 | 93779.29 |  |  |  |
| 1 | 盈田华盈和谐小区一期（颐 养苑）棚户区 改造项目 | 续建 | 项目位于三贤路中段西侧，东起三贤路，西至盈田小学，南起规划路，北至杜桥街道社区卫生服务中心。项目占地24亩，主要建设住宅及商业。 | 2023-2025 | 企业自筹 | 23500 | 5000 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 2 | 渭南市临渭区金水路北段东侧棚户区改造项目 | 续建 | 总占地约184亩，其中建设用地约116亩，规划总建筑面积约26万平方米。 | 2021-2026 | 企业自筹 | 130000 | 10000 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 3 | 临渭区梅园新村棚户区改造项目 | 续建 | 渭南市临渭区梅园新村棚户区改造项目位于东风大街与民主路十字西南角，东至民主路，西至原西安路小学西墙，南至区委南院办公区南墙，北至东风大街。项目规划占地65.07亩，项目建设用地面积52.6亩，该项目规划总建筑面积12.6万平方米，其中地上10.497万平方米，地下2.106万平方米，建设住宅楼4栋共648套及幼儿园、综合楼等，配套地上车位51辆，地下999个。 | 2021-2026 | 企业自筹 | 43000 | 35700 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 4 | 渭南沋西盛世民乐园棚户区改造项目 | 续建 | 项目东起沋河湿地公园，西至民生路（渭蒲路），南起乐天大街与沋河北堤，北至310国道。项目占地790亩，主要建设161多万平方米建筑。 | 2020-2025 | 企业自筹 | 500000 | 30000 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 5 | 渭南纺织厂住宅小区北院改造项目 | 续建 | 该项目位于渭南市杜化路与金水路之间。项目总用地面积32.03亩，总建筑面积57438.00㎡。主要建设内容：小区及社区配套工程等，公用辅助工程包括道路、绿化、给排水、供配电、暖通、消防等。 | 2025-2027 | 企业自筹 | 29000 | 10000 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 6 | 渭南高新区崇业路街道办事处2024年老旧小区改造项目 | 续建 | 渭南高新区崇业路街道办事处管辖区域内农行家属院及家具厂小区院内给、排水管网；雨污水管网；道路修复；外立面改造；楼梯间墙面改造；屋面防水等工程。 | 2024-2025 | 中省补 助及地 方配套 | 792.88 | 648.75 | 完成全部 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 7 | 渭南高新区2024年城镇老旧小区改造项目 | 续建 | 渭南高新区崇业路街道办事处管辖区域内1处老旧小区和良田街道办事处管辖区域内2处老旧小区的改造提升工程，具体改造内容如下：祥和小区、邮政管理局小区及福泰花园小区院内道路修复、给排水管网、屋面防水、外墙改造、楼道粉刷、环卫设施等改造工程。 | 2024-2025 | 中省补 助及地 方配套 | 2967.68 | 2430.54 | 完成全部 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 六、城市开发工程（23个） |  |  |  |  |  | 2245517 | 323708 |  |  |  |
| 1 | 上上国风· 森林里 | 续建 | 项目位于六泉路与西华街十字西北角，项目占地111亩，总建筑面积244405平方米，主要建设住宅、商业及配套、幼儿园、公厕及地下。 | 2024-2026 | 企业自筹 | 160000 | 10000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 2 | 鸿基世业椿萱颐养中心及配套住宅 | 续建 | 项目东起杜化路，西至仓程路，南起车雷大街，北至渭河大街，项目占地151亩，总建筑面积28万平方米，主要建设颐养中心及配套住宅。 | 2021-2026 | 企业自筹 | 90000 | 10000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 3 | 鸿基世业 龙熙府 | 续建 | 项目位于乐天大街北侧、三贤路与仓程路之间，项目占地42亩，总建筑面积8万平方米，主要建设商住小区及配套设施。 | 2022-2025 | 企业自筹 | 29000 | 20000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 4 | 秦川·状元府 项目 | 续建 | 项目位于渭河大街与金水路十字西北角，项目占地64亩，总建筑面积13万平方米。主要建设住宅楼、商业建筑、配套公共建筑以及地下车库。 | 2021-2025 | 企业自筹 | 45000 | 10000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 5 | 渭南市临渭区丰荫社区工商用地西区（丰庆里）项目 | 续建 | 项目位于渭河大街与六泉路十字西北角，东起六泉路，西至丰荫小区，南起渭河大街，北至仲宁街。项目占地55亩，总建筑面积63111平方米，主要建设住宅、商业及配套设施。 | 2023-2025 | 企业自筹 | 17000 | 17000 | 完成全部 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 6 | 渭南万科城二期DK11&DK12 项目 | 续建 | 项目位于滨水东区范围内，东起民生路，西至渭水街，南起渭华大街，北至规划公园。主要建设住宅和商业。 | 2021-2027 | 企业自筹 | 10000 | 5000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 7 | 上上玫瑰园 项目 | 续建 | 项目位于前进路与渭河大街西北角，项目占地150亩，规划建设商住小区及配套设施，建筑总面积40万平方米，1056套住宅。 | 2020-2025 | 企业自筹 | 62000 | 8000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 8 | 渭南万科城 项目 | 续建 | 项目位于滨水东区范围内，东起宣化路、西至前进路，南起东湖路、北至许村大街。项目占地850亩，建筑面积150万平方米，主要建设内容：公园、绿地、学校、幼儿园、商业、住宅等。 | 2020-2025 | 企业自筹 | 350000 | 30000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 9 | 惠风·天和 | 续建 | 项目位于渭河大街与仓程路十字东北角，总建筑面积150564平方米，主要建设住宅及配套设施。 | 2022-2025 | 企业自筹 | 35000 | 30000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 10 | 城投·云璟项目 | 续建 | 项目位于正德巷与政通路丁字东南角项目占地15.5亩。总建筑面积约23165.62平方米，其中地上建筑面积16714.93平方米，建设两栋住宅建筑面积16186.92平方米，一栋公建配套建筑面积528.01平方米。 | 2023-2025 | 企业自筹 | 11000 | 7000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 11 | 沋西社区商住 综合楼项目 | 续建 | 4栋楼全部封顶（3号25层，1号、2号、4号共24层楼），二次结构施工、车库、电梯，内外管网、绿化等基础施工。 | 2022-2025 | 企业自筹 | 23600 | 10000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 12 | 临渭区站南街道韩马村城中村改造（一期）项目 | 续建 | 项目位于渭南市临渭区汉马街东段南侧，北至汉马街，南至石鼓街，西至渭蓝路，东至站南街道韩马村第二村民小组。一期占地 62.6 亩，总建筑面积 120000 平方米，建设1栋14层住宅楼，1栋15层住宅楼，1栋17层住宅楼，1栋18层住宅楼，并建设相关配套设施。 | 2024-2026 | 企业自筹 | 37500 | 8000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 13 | 明泽坊二期 | 续建 | 项目位于滨河大道中段，项目占地50亩，总建筑面积7万平方米，主要建设住宅、商业及配套。 | 2023-2026 | 企业自筹 | 56000 | 3000 | 完成部分 建设任务 | 临渭区 人民政府 |  |
| 14 | 渭南高新区周家片区安置区项目 | 续建 | 规划总用地91亩，总建筑面积193426.6平方米，建设内容包括：新建7栋住楼、幼儿园、地下车库及公用配套设施。其中：一期建设4栋住宅楼、地下车库及公用配套设施，占地面积47亩，总建筑面积91429平方米；二期建设3栋住宅楼、幼儿园及公用配套设施，占地面积44亩，总建筑面积101997.6平方米。 | 2018-2025 | 财政配套 企业自筹 | 61606 | 5000 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 15 | 渭南高新区红星安置区项目 | 续建 | 项目占地约50亩。总建筑面积142175.43平方米，建设内容包括：新建安置房920套，共7栋高层（33F）住宅楼、地下车库、商业及公共配套设施等，其中地下工程25711.71平方米、住宅工程113973.4平方米、沿街商业工程1712.32平方米、公共配套778平方米。 | 2019-2025 | 财政配套 企业自筹 | 49761.4 | 8900 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 16 | 中创天悦 | 续建 | 该项目占地面积：84038.23㎡，约126.06亩，建设楼栋个数：16栋，建设幼儿园1所。 | 2023-2027 | 企业自筹 | 129600 | 18000 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 17 | 中创九号 | 续建 | 该项目占地面积：70000㎡，亩数：105亩，楼栋个数：19栋；建设住宅套数：1486套；建设商业：独栋办公10栋。 | 2023-2026 | 企业自筹 | 300000 | 50000 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 18 | 渭南东原玖城阅·映阅项目 | 续建 | 该项目占地面积35333㎡，约53亩，建设楼栋个数7栋，建设住宅套数174套，建设商业套数66套。 | 2024-2025 | 企业自筹 | 70000 | 10000 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 19 | 名门胜地 | 续建 | 该项目占地面积51913.33㎡，约77.87亩，建设楼栋个数4栋，建设住宅套数462套。 | 2024-2026 | 企业自筹 | 75000 | 17189 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 20 | 融创学府壹号 | 续建 | 该项目占地面积59200㎡，约88.8亩，建设楼栋个数6栋，建设住宅套数464套，建设商业单独办公1栋，建设幼儿园1所。 | 2024-2025 | 企业自筹 | 121450 | 8749 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 21 | 信达宸院 | 续建 | 该项目占地面积88200㎡，约132.3亩，建设楼栋个数20栋，建设住宅套数603套，建设商业单独办公6栋。 | 2024-2025 | 企业自筹 | 152000 | 1870 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 22 | 富力城 | 续建 | 该项目占地面积139438.58㎡，约209.16亩，建设楼栋个数24栋，建设住宅套数2960套，建设商业独栋办公12栋，建设幼儿园1所。 | 2020-2027 | 企业自筹 | 180000 | 6000 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 23 | 中海学府里 | 续建 | 该项目占地面积100140.78㎡，约150.21亩，建设楼栋个数14栋，建设住宅套数1858套，建设商业套数117套。 | 2021-2026 | 企业自筹 | 180000 | 30000 | 完成部分 建设任务 | 渭南高新区管委会 |  |
| 前期项目9个 |  |  |  |  |  | 150441 | 4500 |  |  |  |
| 1 | 渭南市临渭区城镇垃圾收集处理设施建设项目 | 前期 | 包括新建8座垃圾中转站工程、主城区2座转运站设备采购，改造6座现有垃圾中转站工程，围墙及大门工程、其他附属设施工程、设备及配套设施工程等相关工程。 | 2025-2027 | 申请国家超长期特别国债资金及地方配套 | 12760.36 | 500 | 前期手续办理 | 临渭区 人民政府 |  |
| 2 | 渭南市临渭区 金水路北段东 侧棚户区改造 工程配套服务 楼建设项目 | 前期 | 项目建设用地面积约5100平方米，总建筑面积约18000平方米，其中地上约16200平方米，地下约1800平方米，并配置必要的功能用房及其他配套辅助设施等。 | 2025-2027 | 企业自筹 | 5800 | 500 | 前期手续办理 | 临渭区 人民政府 |  |
| 3 | 渭南市临渭区沋西社区商住综合广场项目 | 前期 | 项目位于民生街与渭河十字西南区域，东起民生街道路、西至尤西村集体土地，南至尤西村集体土地，北至渭河大街道路。占地面积25亩，规划建设4栋住宅楼和部分沿街2层配套，总建筑面积6.26万平方米。 | 2025-2027 | 企业自筹 | 32000 | 500 | 前期手续办理 | 临渭区 人民政府 |  |
| 4 | 渭南市临渭区荣和府项目 | 前期 | 项目位于民生街与乐天大街十字西南区域。东临民生路，西邻尤西村集体土地，南邻区林产品公司，北邻沋西村集体土地。占地面积23.7亩，规划建设4栋住宅楼和部分沿街2层配套，总建筑面积6.26万平方米。 | 2025-2027 | 企业自筹 | 12000 | 500 | 前期手续办理 | 临渭区 人民政府 |  |
| 5 | 渭南市主城区 生活垃圾分类 收集及转运处 置设施设备更 新改造项目 | 前期 | 对原有20辆垃圾转运车辆进行更新更换，更换为新能源车辆20辆；对主城区原10个垃圾中转站设备进行提升改造，并更新更换垃圾分类收集设施共4500个，其中四分类收集桶1500套，果皮箱3000个。 | 2025-2026 | 申请国家超长期特别国债资金及地方配套 | 8300 | 500 | 前期手续办理 | 临渭区 人民政府 |  |
| 6 | 渭南市临渭区双王社区城中村改造项目 | 前期 | 双王社区位于渭南市城区北部，本次拆迁区域为前进路以东，槐衙南路以西，渭河大街以南，车雷大街以北范围。本项目涉及征收、安置等，征收面积约10133平方米，涉及约15户，占地面积60亩。 | 2025-2026 | 国开行 贷款 | 6418.36 | 500 | 前期手续办理 | 临渭区 人民政府 |  |
| 7 | 渭南市临渭区槐衙社区城中村改造项目 | 前期 | 槐衙社区位于渭南市城区北部，本次拆迁区域为解放路北段以西，槐衙南路以东，310国道以南，渭河大街以北范围。本项目涉及征收、安置等，征收面积约68716平方米，涉及约120户，占地面积262亩。 | 2025-2026 | 国开行 贷款 | 42452.63 | 500 | 前期手续办理 | 临渭区 人民政府 |  |
| 8 | 渭南市临渭区八里店城中村改造项目 | 前期 | 八里店位于渭南市城区北部，本次拆迁区域为瑞景新城以东，金水东巷以西，渭水街以北（含渭水街），渭源街以南（含渭源街）范围。本项目涉及征收、安置等，征收面积约36780平方米，涉及约60户，占地面积141亩。 | 2025-2026 | 国开行 贷款 | 21992.87 | 500 | 前期手续办理 | 临渭区 人民政府 |  |
| 9 | 渭南市临渭区铁路新村城中村改造项目 | 前期 | 临渭区铁路新村城中村改造项目位于渭南市临渭区胜利大街东段，本次拆迁区域为东至民主路，西至解放路，南至西华街，北至胜利大街范围。本项目涉及征收、安置等，征收面积约10000平方米，涉及约99户，占地面积46.9亩。 | 2025-2026 | 国开行 贷款 | 8716.29 | 500 | 前期手续办理 | 临渭区 人民政府 |  |
| 新建 |  | 一、城市安全底线类（5个）（防涝、排水、燃气、危桥、污水处理厂、泵站扩容） |  |  | 5 | 169838.24 | 88331.81 |  |  |  |
|  |  | 二、城市更新类（5个）（城市更新项目、老旧小区、棚户区改造） |  |  | 5 | 46309.00 | 15869.00 |  |  |  |
|  |  | 三、民生保障类（5个）（供水、供热、供气、医院、学校、社区、市场、运动场、天桥） |  |  | 5 | 38462.00 | 15200.00 |  |  |  |
|  |  | 四、城市框架路网重大基础设施类（2个）（城市路网、新建，管廊建设等） |  |  | 2 | 1889.32 | 1889.32 |  |  |  |
|  |  | 五、城市品牌品质塑造类（4个）（街头公园、城市开发类项目） |  |  | 4 | 130520.00 | 88397.00 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 21 | 387018.56 | 209687.13 |  |  |  |
| 续建 |  | 一、交通设施工程（4个） |  |  | 4 | 92253.00 | 17896.00 |  |  |  |
|  |  | 二、基础设施工程（13个） |  |  | 13 | 101198.97 | 58997.97 |  |  |  |
|  |  | 三、生态绿化工程（2个） |  |  | 2 | 56971.00 | 5771.00 |  |  |  |
|  |  | 四、民生设施工程（6个） |  |  | 6 | 95483.00 | 41000.00 |  |  |  |
|  |  | 五、棚户区改造工程（7个） |  |  | 7 | 729260.56 | 93779.29 |  |  |  |
|  |  | 六、城市开发工程（23个） |  |  | 23 | 2245517.40 | 323708.00 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 55 | 3320683.93 | 541152.26 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 76 | 3707702.49 | 750839.39 |  |  |  |
| 项目前期 |  |  |  |  | 9 | 150440.51 | 4500.00 |  |  |  |