附件1

2025年渭南市中心城市城建项目计划表（市本级）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设起 止年限 | 投资来源 | 总投资 （概算） | 年度计划 完成投资 | 年度计划 完成任务 | 实施单位 及相关责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新建项目18个 |  |  |  |  | 156300 | 59500 |  |  |  |
| 一、城市安全底线类（5个）（防涝、排水、燃气、供热、危桥、污水处理厂、泵站扩容） |  |  |  |  |  | 17500 | 11500 |  |  |  |
| 1 | 渭南主城区城市基础设施生命线普查工程 （一期） | 新建 | 该工程对中心城区的燃气、桥梁、排水城市基础设施生命线安全工程进行普查，对中心城区雨污水支管进行溯源调查，并完成应急平台搭建，并与省级监管平台互联互通。 | 2025 | 市级财政 | 2000 | 2000 | 完成全部建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 2 | 渭南主城区城市基础设施生命线普查工程 （二期） | 新建 | 该工程对中心城区剩余燃气管线及供水、供热等城市基础设施生命线安全工程进行普查，对中心城区的燃气、桥梁（廊桥）、排水、供水、供热等城市基础设施生命线安全工程智能化改造与物联监测网建设。 | 2025-2026 | 市级财政 | 6000 | 4000 | 完成部分 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 3 | 渭大韩泵站扩容改造工程 | 改建 | 对原有渭大韩污水泵站进行扩容改造，新建站前管道。 | 2025-2026 | 市级财政 | 5000 | 3000 | 完成部分 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |

| 4 | 临渭区应急排涝能力提升项目 | 新建 | 补充供排水抢险车等应急抽排设备约5台，管道疏通车、清洗吸污车、冲锋舟、风机、应急发电机等防汛抢险设备10余台，以及探照灯、照明车、强光手电、救生圈等防汛物资，提升应急抢险能力。 | 2025-2028 | 市级财政 | 3000 | 1000 | 完成部分 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 渭南市城市应急供水管线工程 | 新建 | 铺设球墨钢管DN600管线1.55km，新建消力池1座，闸阀井5座。 | 2025 | 市级财政 中省资金 | 1500 | 1500 | 完成全部建设任务 | 渭南市 水务局 |  |
| 二、城市更新类（2个）（城市更新项目、老旧小区、棚户区改造） |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |
| 1 | 中心城市城市更新规划及城市更新、城市体检、示范城市申报 | 新建 | 该项目拟对中心城市进行城市更新规划编制工作，拟对中心城市开展城市体检工作，拟编制城市更新工作方案，包括2025年国家城市更新示范城市申报方案、城市基础设施更新改造重点领域实施方案等，拟进行城市更新相关调研、资料征集等工作。 | 2025 | 市级财政 | 2000 | 2000 | 完成全部建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 2 | 老华山大街（新民路至南塘路段）城市更新项目 | 新建 | 该项目对改线后废除的老华山大街新民路至南塘路段进行城市更新改造，总面积约11600平方米。建设内容包括：停车设施、口袋公园等配套设施建设。 | 2025 | 市级财政 | 3000 | 3000 | 完成全部建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 三、民生保障类（2个）（供水、供热、供气、医院、学校、社区、市场、运动场、天桥） |  |  |  |  |  | 93800 | 12000 |  |  |  |
| 1 | 沙王大桥重建工程 | 新建 | 拆迁原沙王大桥，新建一座桥梁。 | 2025-2027 | 市级财政 | 91800 | 10000 | 完成部分 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 2 | 城区人行天桥 建设工程 | 新建 | 该工程拟在中心城区新建人行天桥。 | 2025 | 市级财政 | 2000 | 2000 | 完成全部建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 四、城市框架路网重大基础设施类（5个）（城市路网、管廊建设等） |  |  |  |  |  | 25500 | 18500 |  |  |  |
| 1 | 城市专项规划编制 | 新建 | 拟编制渭南市中心城区南部沟道综合治理规划、渭南市中心城区南部水沙过程耦合模拟及生态防洪体系构建、渭南市城市近郊区海绵设施建设优化提升措施研究及地方标准编制、渭南市海绵城市建设示范成果集，编制口袋公园、慢行交通、无障碍设施等市政基础设施建设管护技术导则及指南、渭南市推进重点城市再生水利用三年行动实施方案编制、渭南市中心城区城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目、渭南市城市洪涝风险图编制及防内涝应急预案编制项目，住建系统“十五五”规划编制项目、农村既有建筑能效提升调研及技术报告编制项目。 | 2025 | 市级财政 | 2000 | 2000 | 完成全部建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 2 | 站北路西延片区道路建设工程 | 新建 | 站北街西延东起工材厂，西至沟李路，全长约400米，道路红线宽30米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2026 | 市级财政 | 5000 | 3000 | 完成部分 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 3 | 仲宁街西段（三贤路—六泉路）道路建设工程 | 新建 | 该工程东起三贤路，西至六泉路，道路全长410米，道路红线宽30米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025 | 市级财政 | 2500 | 2500 | 完成全部建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 4 | 杜化路北段道路建设工程 | 新建 | 该工程南起仲宁街，北至渭华大街，道路全长378米，道路红线宽40米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2026 | 市级财政 | 9000 | 6000 | 完成部分 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 5 | 杜化路北延及河洲街道路建设工程 | 新建 | 杜化路北延南起渭滨东街，北至南堤大道，道路全长450米，道路红线宽40米；河洲街东起杜化路，西至龙门街，道路全长400米，道路红线宽24米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2026 | 市级财政 | 7000 | 5000 | 完成部分 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 五、城市功能完善提升（3个）（城市双修、改造类项目） |  |  |  |  |  | 11500 | 9500 |  |  |  |
| 1 | 东风大街（北塘路—民生路段）拓宽改造工程 | 改建 | 该项目对东风大街北塘路至民生路段进行拓宽改造，标准红线宽度为29米，双向六车道，道路长度为442米，建设内容包括道路工程、给水工程、电力通讯工程、照明工程、绿化工程等。 | 2025 | 市级财政 | 2500 | 2500 | 完成全部建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 2 | 海绵城市源头减排 建设项目 | 改建 | 该工程拟在中心城区对党政机关以及公共公园绿地等进行减排项目建设；主要建设内容包括：结合现状及利用绿地实施平急两用的下沉式广场、集中调蓄等源头减排设施建设。 | 2025-2026 | 市级财政 | 5000 | 3000 | 完成部分 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 3 | 城区道路维修及 抢险工程 | 改建 | 按照城市创建的要求，拟对中心城区主次道路进行维修，城区人行道无障碍设施及出入口维修、公共设施维修及城区抢险等。 | 2025 | 市级财政 | 4000 | 4000 | 完成全部建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 六、城市品牌品质塑造类（1个）（街头公园、城市开发类项目） |  |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  |  |  |
| 1 | 街头公园建设项目 | 新建 | 拟在中心城区建设街头公园。 | 2025 | 市级财政 | 3000 | 3000 | 完成全部建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 续建项目32个 |  |  |  |  |  | 800939 | 232742 |  |  |  |
| 一、交通设施工程（7个） |  |  |  |  |  | 50369 | 37695 |  |  |  |
| 1 | 渭河大街（前进路 —金水路）道路改 造工程 | 续建 | 该工程东起前进路，西至金水路，全长约750米，道路红线50米。建设内容包括：道路改造、给排水改造、绿化亮化及综合管线等。 | 2024-2025 | 市级财政 | 4000 | 4000 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 2 | 文博街中段（杜化 路—仓程路）道路 建设工程 | 续建 | 该工程东起杜化路，西至仓程路，道路全长410米，道路红线宽24米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2024-2025 | 市级财政 | 1624.57 | 1000 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 3 | 金水西巷中段（乐天大街—文艺街）道路建设工程 | 续建 | 该工程南起乐天大街，北至文艺街，道路全长220米，道路红线宽16米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2024-2025 | 市级财政 | 744.76 | 744.76 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 4 | 民生路南段道路 建设工程 | 续建 | 该工程南起陇海线，北至滨河小学南侧规划路，全长约1000米，规划红线36米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化及综合管线等海绵配套设施建设。 | 2024-2025 | 市级财政 | 8000 | 7000 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 5 | 仲宁街（前进路—金水路）道路建设工程 | 续建 | 该工程东起前进路，西至金水路，全长约780米，规划红线30米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化及综合管线等海绵配套设施建设。 | 2023-2025 | 市级财政 | 7000 | 5000 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 6 | 渭清东路建设工程 | 续建 | 该工程南起区间路，北至胜利大街，全长约1000米，规划红线20米。建设内容及规模：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线等海绵配套设施建设。 | 2023-2025 | 市级财政 海绵专项资金 | 5500 | 3500 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 7 | 城区危桥及周边配套提升改造项目 | 续建 | 朝阳大街跨沋河桥、东风大街跨沋河桥因运营时间较长且常年处于超负荷运营状态，致使破损病害较为严重，被评估为D级危险状态，拟对2座桥梁进行拆除重建，对周边配套进行提升改造。 | 2023-2025 | 市级财政 | 23500 | 16450 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 二、基础设施工程（14个） |  |  |  |  |  | 220169 | 47066 |  |  |  |
| 1 | 渭南市智慧海绵城市综合管控平台及技术咨询服务 | 续建 | 主要建设机房、软件平台、在线实时监测系统及其配套基础设施工程等，实现对污水处理厂、排污企业、水系和主城区的主要主支管网和气象信息实时监测、联动评估预警和同步调度管控，实现智慧管理。对渭南市全域推进海绵建设相关工程项目进行技术咨询服务，包含方案审查、技术指导、定期考核、完善机制等方面。 | 2022-2025 | 市级财政 海绵专项资金 | 6200 | 1600 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 2 | 中心区V区内涝治理 系统工程（市民综合服务中心周边内涝治理及海绵设施建设项目） | 续建 | 项目拟对市民综合服务中心周边进行内涝治理并建设海绵城市设施，主要对市民公园北区、南区，市民综合服务中心北侧停车场，市民综合服务中心主楼及财富大厦绿地等5个地块进行改造，另建设车雷大街再生水管线约1.8公里。 | 2023-2025 | 市级财政 海绵专项资金 | 5293 | 3000 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 3 | 中心城区杜化路排水主干管建设工程 | 续建 | 该工程南起乐天大街，北至仓程路雨水泵站，排水管线全长3450米。建设内容包括：新建DN3000管道或同等过流能力的箱涵。 | 2024-2025 | 市级财政 海绵专项资金 | 14358.21 | 11300 | 完成部分 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 4 | 中心城区站北街泄洪通道建设工程 | 续建 | 该工程西起汉马陂塘，沿3号沟、站北街敷设，东至沋河；泄洪通道全长4297米。建设内容包括：对现状890米排水箱涵进行清淤，新建2.6米×1.5米明渠260米，3米×2.2米明渠150米，建设DN3000管道3572米。 | 2024-2025 | 市级财政 海绵专项资金 | 17055.39 | 11055 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 5 | 渭河大街雨水管道 建设工程 | 续建 | 该工程东起仓程路，西至渭清路，全长约1200米，新建DN2000-2200管道。 | 2024-2025 | 市级财政 海绵专项资金 | 2686.98 | 2686.98 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 6 | 中心城区公共绿地海绵化改造项目 | 续建 | 对中心城区部分公共绿地进行海绵化改造。 | 2023-2025 | 市级财政 海绵专项资金 | 2000 | 1000 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 7 | 汉马街陂塘周边雨污分流工程 | 续建 | 对汉马陂塘周边进行雨污分流改造。 | 2023-2025 | 市级财政 海绵专项资金 | 2000 | 1000 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 8 | 仓程路雨污分流工程 | 续建 | 对仓程路雨水管道开展混错接排查整治，进行雨污分流改造，消除管道雨污混错接点。 | 2022-2025 | 市级财政 海绵专项资金 | 3200 | 1000 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 9 | 城区雨污水泵站扩容改造工程 | 续建 | 该工程对雨污水泵站进行扩容改造，建设内容主要为：对泵站现有老旧设备进行更换，对仓程路雨水泵站进行扩容、建设配套管网及海绵城市配套设施建设等。 | 2022-2025 | 市级财政 海绵专项资金 | 15000 | 4000 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 10 | 临渭区重点区域排水能力提升工程 | 续建 | 拟对龙源十字、渭花路、渭华大街与前进路十字、财富大厦等区域进行排水管网建设，提升排水能力。 | 2025 | 市级财政 海绵专项资金 | 2000 | 2000 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 11 | 渭南市低碳智慧 清洁能源综合利 用示范项目 | 续建 | 项目新建综合能源站2座（1号综合能源站位于渭华大街和宣化路十字西北角，占地约10亩；2号综合能源站位于渭源街和前进路十字西北角，占地约20亩）及11千米配套供热管网，项目综合利用中水源、地热能、水溶气等多种低碳清洁能源耦合方式进行供能，提高区域内居住、公建及商业等用能的可靠性和稳定性。 | 2024-2027 | 企业自筹 银行贷款 | 41860 | 3000 | 完成部分建设任务 | 市城投集团、渭南城投能源有限公司 |  |
| 12 | 渭南市中心城区供水管网平差及扩建工程 | 续建 | 项目位于渭南市城区，主要设计范围为主城区、老城区、滨水东区、滨水西区、高新区、高新区东区等范围内给水管网平差及改扩建，管网长度约116公里，新建加压泵站一座，铺设供水管道约6公里，全城区实现水源地至用户智慧控制。 | 2020-2026 | 企业自筹 银行贷款 | 48772 | 2000 | 完成部分建设任务 | 市城投 集团 |  |
| 13 | 渭南市中心城区安居工程配套项目 | 续建 | 项目拟建设渭南市中心城区安居工程周边范围内四条配套设施道路，全长约3.68公里。主要建设内容包含：给水、雨水、污水、再生水、燃气、供热、电力管道及道路等工程。 | 2024-2027 | 企业自筹 银行贷款 | 56500 | 1000 | 完成部分建设任务 | 市城投 集团 |  |
| 14 | 早期人防疏散干道报废回填工程（二期） | 续建 | 本次回填处理防空洞主干道2666m，支线161m，延伸段500m防空洞净宽 2.0m，拱顶净高 2.5m，2024年底计划完成南塘至尚德中学段710米填埋，剩余部分防空洞填埋计划于2025年8月底前全部完成。 | 2024-2025 | 市财政 资金 | 3243.71 | 2423.71 | 完成部分建设任务 | 市国动办 |  |
| 三、生态绿化工程（2个） |  |  |  |  |  | 11440 | 7940 |  |  |  |
| 1 | 车雷公园（二期） 建设工程 | 续建 | 该工程位于车雷大街南侧，东起前进路，西至金水路，全长约700米，占地约84亩。征迁、园路、景观绿化、园林小品、照明、给水等基础设施。 | 2023-2025 | 市级财政 海绵专项资金 | 9500 | 7500 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 2 | 六泉公园建设工程 | 续建 | 该工程位于仲宁街与六泉路十字东北角，占地14.4926亩，建设内容及规模：征迁、园路、景观绿化、园林小品、照明、给水等基础设施。 | 2023-2025 | 市级财政 海绵专项资金 | 1940 | 440 | 完成全部 建设任务 | 市住房城乡建设局 |  |
| 四、民生设施工程（6个） |  |  |  |  |  | 434096 | 133777 |  |  |  |
| 1 | 渭南市蒋家水厂建设项目 | 续建 | 新建净水厂一座，总规模12万吨/日，一期工程为7万吨/日。新建输水管道DN1400约2340米；新建雨水溢流排放管道DN1000约655米；新建污水管道DN160约720米；新建原水管道DN1000约120米及DN400约70米。 | 2024-2025 | 企业自筹 银行贷款 | 45385 | 9000 | 完成部分建设任务 | 市城投集团、市水务集团有限公司 |  |
| 2 | 渭南市全民健身中心 | 续建 | 项目总占地面积约108亩。综合训练馆建筑面积约30000m，配套建设田径投掷综合训练场1500m，1座乐天大街环形过街天桥。 | 2024-2025 | 国家专项资金 政府一般债券地方政府配套资金 | 38311.13 | 24076.74 | 完成全部 建设任务 | 渭南市 体育局 |  |
| 3 | 渭南市体育中心提升改造建设项目 | 续建 | 提升改造工程范围包括体育中心（南区）和体校（北区）两部分，室内总建筑改造面积1.96万平方米，室外装饰工程改造面积7.65万平方米，室外景观改造12.69万平方米（含足球场及田径场），改建跳水馆建筑面积4257m。 | 2024-2025 | 国家专项资金 政府一般债券地方政府配套资金 | 22100 | 17680 | 完成全部 建设任务 | 渭南市 体育局 |  |
| 4 | 渭南市第六医院 （市传染病医院） 建设项目 | 续建 | 按照三级甲等医院标准建设，突出传染病防控救治功能，规划设置床位1000张，项目占地面积146亩，总建筑面积15万平方米。主要建设内容：15层的门急诊医技住院综合楼、7层的传染医疗综合楼、5层的后勤综合楼，配套动力中心、医用气体、洗车房、垃圾收集站、污水处理站、变配电室、地下停车库及设备用房等。 | 2022-2026 | 中省资金补助，市级财政资金补助和单位自筹 | 169300 | 30000 | 完成部分建设任务 | 市卫生健康委、市中心医院 |  |
| 5 | 渭南市人民医院 （市妇幼保健院） 建设项目 | 续建 | 按照三级甲等综合医院标准建设，突出妇幼保健特色，规划设置床位1000张，总建筑面积14.23万平方米，主要建设内容包括：门急诊、医技楼、三栋住院楼后勤保障综合楼、污水处理站、发热门诊、医废暂存点、医疗气体站房、发热门诊、战时医院、地下车库等。 | 2022-2025 | 中省资金补助，市级财政资金补助和单位自筹 | 137500 | 57200 | 完成全部 建设任务 | 市卫生健康委、市人民医院 |  |
| 6 | 渭南市公共卫生中心建设项目 | 续建 | 占地45.36亩，总建筑面积23268.46平方米。包括主体大楼1栋（地上9层，地下1层）；东西裙楼（地上2层）；大门及门卫房1间（地上1层）、配套广场、给排水、景观绿化等室外工程。功能包括：卫生健康信息中心（平台）、120急救指挥中心（平台）、卫生应急指挥中心（平台）、卫生监督检测中心（平台）。 | 2023-2025 | 地方财政资金、中省资金补助 | 21500 | 13500 | 完成全部 建设任务 | 市卫生健康委、市疾病预防控制中心（市卫生监督所） |  |
| 五、城市开发工程（3个） |  |  |  |  |  | 84864 | 6265 |  |  |  |
| 1 | 城投·云璟项目 | 续建 | 该项目规划总用地面积为12.4亩，总建筑面积为24600平方米。其中地上建设面积约17700平方米，地下建设面积约6900平方米。主要建设内容包括：建筑、结构、给排水、暖通、电气及室内外配套等工程。 | 2023-2025 | 企业自筹 银行贷款 | 19000 | 4000 | 完成部分建设任务 | 市城投集团、渭南城投房地产开发有限公司 |  |
| 2 | 渭南市中心城市智慧停车体系建设项目 | 续建 | 通过智慧停车管理平台整合公共停车资源4.02万个与社会停车资源2.5万个停车位信息互联互通，提升车位利用率，缓解中心城区停车难问题。 | 2022-2026 | 企业自筹 银行贷款 | 52000 | 1065 | 完成部分建设任务 | 市城投集团、渭南城投停车管理有限公司 |  |
| 3 | 洽川风景名胜区处女泉景区（4A）旅游设施提升项目 | 续建 | 项目以洽川风景名胜区处女泉景区原有设施设备为基础，围绕景区智慧化建设、景区配套基础设施提升及开放服务设施建设等，工程设计建设面积约345490平方米。 | 2024-2025 | 企业自筹 银行贷款 中省资金 | 13864 | 1200 | 完成部分建设任务 | 市城投集团、陕西治川旅游开发有限公司 |  |
| 前期项目（64个） |  |  |  |  |  | 1019782 | 2775 |  |  |  |
| 1 | 渭河大街海绵设施 建设工程 | 前期 | 该工程东起解放路，西至渭清路，道路全长3615米，对道路两侧各15米宽绿化带进行海绵设施及绿化建设。 | 2025-2026 | 市级财政 | 6000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 2 | 渭清绿廊雨水利用 工程（一期） | 前期 | 在渭清路绿化带进行雨水利用通道建设及海绵设施改造。 | 2025-2026 | 市级财政 | 3000 | 100 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 3 | 乐天大街（民生路—渭清路）道路交通优化工程 | 前期 | 该项目东起民生路，西至渭清路，在道路交叉口优化交通组织、建设安全岛。 | 2025-2026 | 市级财政 | 1500 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 4 | 保障房小区基础配套设施建设工程 | 前期 | 拟对民生苑、惠民家园等保障房小区周边的道路、给排水等基础设施配套进行建设。 | 2025-2026 | 市级财政 | 1500 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 5 | 槐衙南路道路建设 工程 | 前期 | 槐衙南路道路建设工程南起渭河大街，北至通前巷，道路全长280米，道路红线宽20米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2026 | 市级财政 | 2500 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 6 | 车雷大街西段（六泉路—渭清路）道路建设工程 | 前期 | 该工程东起六泉路，西至渭清路，道路全长430米，道路红线30米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2026 | 市级财政 | 3000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 7 | 城市桥梁养护、维修项目 | 前期 | 对市本级养护范围内桥梁的检测评估维修加固等。 | 2025-2026 | 市级财政 | 1000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 8 | 欣荣巷（杜化路—金水路）道路建设工程 | 前期 | 该工程东起金水路，西至杜化路，道路全长485米，道路红线宽16米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2026 | 市级财政 | 2000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 9 | 渭南市中心城区再 生水利用管网工程（二期） | 前期 | 民生路（310国道-乐天大街）建设DN900球墨铸铁管道，长度1200m。民生路（310国道-乐天大街）建设DN600再生水管道1.1km；渭清路建设DN600再生水管道4.92km；华山大街建设DN600再生水管道2.34km；再生水管道补充完善，实现污水资源化利用。 | 2025-2026 | 市级财政 | 6000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 10 | 中心城区雨水管网 清淤修复工程 | 前期 | 该工程对中心城区雨水管道40.66公里管道进行清淤和非开挖修复，包括仓程路、朝阳大街、车雷大街等路段，迁改31处横插管，治理倒坡点约50处。 | 2025-2026 | 市级财政 | 8000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 11 | 胜利大街雨水管道 建设工程 | 前期 | 该工程西起仓程路，东至杜化路，排水全长440米，新建DN2000雨水管440米。 | 2025-2026 | 市级财政 | 1200 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 12 | 杜化路（胜利大街—乐天大街）排水改造工程 | 前期 | 该工程南起胜利大街，北至乐天大街，排水全长520米，新建DN2000雨水管520米。 | 2025-2026 | 市级财政 | 1300 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 13 | 乐天大街雨水管道 工程 | 前期 | 该工程西起渭清路，东至杜化路，全长约1600米，规划在乐天大街（渭清路-杜化路）新建DN2000雨水管1600米。 | 2025-2026 | 市级财政 | 2500 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 14 | 临渭区重点区域排水能力提升工程（二期） | 前期 | 工程位于渭南市临渭区，主要建设内容：对渭清路郑西高铁交汇处、财富大厦西北角、老体育馆门口、310国道张庄段、滨河路龙源新村门口等区域进行排水管网建设以提升排水能力，包括新建或翻建d400-d1500排水管线5.242公里。 | 2025-2026 | 市级财政 | 5624 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 15 | 城区创建及抢险工程 | 前期 | 按照城市创建的要求，拟对中心城区道路及人行道等附属设施维修及城区抢险等。 | 2025-2026 | 市级财政 | 5000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 16 | 中心Ⅰ区排水能力达标提升工程 | 前期 | 区域内新建前进路（华山大街－东风大街）、华山大街（解放路-前进路）、招一路、西华街、渭花路等路段建设DN600-1000雨水支管约4235m。 | 2025-2028 | 市级财政 | 5500 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 17 | 中心Ⅳ区排水能力达标提升工程 | 前期 | 区域内新建三贤路、西华街、西南京街、胜利大街等9条路段DN600-2000雨水管约5180m。 | 2025-2028 | 市级财政 | 7131 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 18 | 东北部泵站扩容及进出水管道改造工程 | 前期 | 对东北部泵站扩容改造，新增DN3000进水管及出水管。 | 2025-2028 | 市级财政 | 10190 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 19 | 中心区V区污水系统提升改造工程 | 前期 | 对杜化路、仲宁街、金水西巷、渭华大街以北区域的开展污水管网完善工程，预计建设污水管网2.4公里，管径DN400-DN600，同步改造混错接点。 | 2025-2026 | 市级财政 | 2300 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 20 | 中心区Ⅱ区污水系统提升改造工程 | 前期 | 对现状渭河大街至五马路、渭河大街至渭华大街区域的污水管网进行提升改造，预计建设污水管网4.2公里，管径DN400-DN600，同步改造混错接点。 | 2025-2026 | 市级财政 | 4000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 21 | 渭花路等主次干道雨污分流工程（二期） | 前期 | 该工程拟对渭花路（华山大街-站北街）、民生街（胜利大街-渭蒲桥）、滨河路（育红初级中学-乐天大街沋河桥）、文艺街（仓程路-三贤路）、草市巷（一青里-东风大街）等共5条主次干道分别进行雨污水分流及道路中修大修，并建设配套海绵城市设施等。 | 2025-2026 | 市级财政 | 8000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 22 | 朝阳大街（新民路 —渭清路）提升改 造工程 | 前期 | 该项目东起新民路，西至渭清路，全长约4400米，对朝阳大街路面进行改造，对两侧人行道、景观绿化、口袋公园、城市家具、电力杆线落地等进行优化改造。 | 2025-2026 | 市级财政 | 9500 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 23 | 仓程路南延（关中环线—华山大街）道路建设工程 | 前期 | 该工程南起关中环线，北至华山大街，道路全长700米，道路红线宽60米，建设桥梁2座，涉及拆迁245户，共1343人，总拆迁面积12.25万平方米。建设内容包括：征迁、道路、桥梁、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2028 | 市级财政 | 50000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 24 | 车雷大街东段（民生路—解放路）（三期）道路建设工程 | 前期 | 该工程东起民生路，西至解放路，道路全长1600米。道路红线30米，建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2028 | 市级财政 | 39500 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 25 | 渭河大街东段（民生路—解放路）（二期）道路建设工程 | 前期 | 该工程东起民生路，西至解放路，道路全长1650米，道路红线宽50米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2028 | 市级财政 | 42000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 26 | 曹井街中段（三贤路—六泉路）道路建设工程 | 前期 | 该工程东起三贤路，西至六泉路，道路全长320米，道路红线宽16米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2026 | 市级财政 | 8300 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 27 | 金水东巷中段（车雷大街—乐天大街）道路建设工程 | 前期 | 该工程南起乐天大街，北至车雷大街，道路全长590米，道路红线宽24米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2026 | 市级财政 | 3000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 28 | 渭源街中段（西岳路—杜化路）道路建设工程 | 前期 | 该工程东起西岳路，西至杜化路，道路全长880米，道路红线宽50米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2026 | 市级财政 | 9000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 29 | 通前巷道路建设工程 | 前期 | 通前巷道路建设工程东起槐衙南路，西至前进路，道路全长318米，道路红线宽16米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2026 | 市级财政 | 2600 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 30 | 渭华大街（渭清路—仓程路）雨水管道新建工程 | 前期 | 该工程西起渭清路以东，东至杜化路，沿渭华大街道路北侧新建DN1200-1650雨水管道约950m，仓程路以西段渭华大街雨水管道过流能力不足，改建雨水管增大本段雨水管道过流能力。 | 2025-2026 | 市级财政 | 1000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 31 | 胜利大街（六泉路—渭清路）雨水管道新建工程 | 前期 | 该工程西起渭清路，东至六泉路，沿胜利大街新建DN1500-1650雨水管道约480m，胜利大街（六泉路-渭清路）段现状雨水管管径不足，排水不畅，增大本段管道管径满足规划需求。 | 2025-2027 | 市级财政 | 2000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 32 | 民生路（乐天大街北—渭华大街）雨水管道建设工程 | 前期 | 该工程南起乐天大街以北，北至渭华大街，沿民生路新建DN2000雨水管道约780m，渭华大街以南段民生路管径不足，导致周边区域内涝，新建雨水主管满足雨水排水需求。 | 2025-2027 | 市级财政 | 1300 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 33 | 渭华大街（前进路—民生路）雨水管道建设工程 | 前期 | 该工程西起前进路，东至民生路，沿渭华大街新建DN2000-2400雨水管道约2500m，现状渭华大街雨水主管过流能力不足，改建雨水管增大雨水管道过流能力。 | 2025-2026 | 市级财政 | 6200 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 34 | 中心区Ⅱ区内涝治理系统工程 | 前期 | 该工程范围为双王街以北，河堤路以南，金水路以东，沋河以西片区，区域面积约7.98平方公里;83处混错接改造；市政道路混错接改造，缓解合流制溢流污染问题。建设内容：雨污分流、混错接改造、雨水提标及内涝点治理、海绵城市。 | 2025-2028 | 市级财政 | 15600 | 80 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 35 | 中心区Ⅲ区内涝治理系统工程 | 前期 | 该工程范围为连霍高速公路以北，站北街以南，汉马陂塘以东，沋河以西片区，区域面积约4.29平方公里。建设内容：雨污分流改造、混错接改造、雨水提标改造及内涝点治理、海绵城市。 | 2025-2027 | 市级财政 中央投资 | 6000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 36 | 中心区Ⅴ区内涝治理系统工程（二期） | 前期 | 该工程范围为胜利大街以北，河堤路以南，渭清路以东，金水路以西片区，区域面积约7.02平方公里。建设内容：雨污分流改造、混错接改造、雨水提标改造及内涝点治理、海绵城市。 | 2025-2028 | 市级财政 中央投资 | 10000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 37 | 车雷大街东段（二期）道路建设工程 | 前期 | 该工程东起解放路，西至前进路，道路全长710米，道路红线宽30米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2026 | 市级财政 | 8000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 38 | 渭华大街仓程路交叉路口绿地海绵化改造工程 | 前期 | 对渭华大街和仓程路路口东南角绿地进行海绵化改造，对街边绿地进行海绵化改造，增大调蓄能力，减轻雨水设施外排规模。 | 2025-2026 | 市级财政 | 800 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 39 | 南湖雨水资源化利用工程 | 前期 | 韩马陂塘至南湖DN600补水管3km，平流沉淀池0.37m3/s，雨水湿地3ha，对韩马陂塘雨水进行利用，增加雨水资源化利用率。 | 2025-2027 | 市级财政 | 8000 | 100 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 40 | 市区污水厂2000×1500总管设置CSO 调蓄池 | 前期 | 新建市区污水厂进厂总管合流制溢流污染调蓄池13万m3；市区污水厂收水范围内尚存在雨污合流的情况，在短期内无法实现全面雨污分流的情况下，建设CSO调蓄池，削减厂前溢流频次。 | 2025-2026 | 市级财政 中央预算 | 54600 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 41 | 朝阳大街、站北街 超磁分离器 | 前期 | 朝阳大街0.12m3/s，站北街0.35m3/s；朝阳大街、站北街收水范围尚未实现全面雨污分流，超磁分离器对部分混合污水进行处理后排放，降低对河道的污染。 | 2025-2026 | 市级财政 | 19600 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 42 | 道路雨污分流改造 建设工程 | 前期 | 新建DN600-DN1200雨水管1km；市政道路雨污分流改造，减少合流制溢流污染。 | 2025-2026 | 市级财政 | 1200 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 43 | 北塘路北段道路 建设工程 | 前期 | 该工程南起胜利大街，北至310国道，道路长度1500m，道路红线24米，拆迁约80户；建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2028 | 市级财政 | 25000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 44 | 新民路道路建设工程 | 前期 | 该工程南起一青里，北至人民街，道路长度490m，道路红线宽24米，拆迁约100户；建设内容包含：征地、拆迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2028 | 市级财政 | 33000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 45 | 民主路北段（人民街—胜利大街）道路建设工程 | 前期 | 该工程位于义乌商城东侧，南起人民街，北至胜利大街，道路全长约340米，道路红线宽24米，拆迁面积约10000平方米。建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2028 | 市级财政 | 8000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 46 | 宣化路道路建设工程 | 前期 | 该工程南起五马路，北至310国道，道路长度约1000m平方米，道路红线宽24米，拆迁面积约19000；建设内容包括：征迁、道路、给排水、绿化亮化、综合管线及海绵设施建设等。 | 2025-2028 | 市级财政 | 18000 | 50 | 前期手续办理 | 市住房城乡建设局 |  |
| 47 | 渭南市城市综合服务数据空间项目 | 前期 | 基于以往公共服务领域的数字化业务系统，在融合服务业务及数据后，结合服务过程的数据资源赋能政府城市管理职能及居民生活服务个性化需求，做数据产品的二次开发。建设丝路交易渭南分中心，承接政府各部门可释放的数据资源，构建本地可信数据空间，连接中省数据空间和数据流通平台。 | 2025-2029 | 企业自筹 银行贷款 中省资金 | 12532 | 20 | 完成前期调研及部分手续办理 | 市城投 集团 |  |
| 48 | 渭南市蒋家水厂水能回收水电站工程 （渭南市蒋家村水电站项目） | 前期 | 站址位于蒋家水厂南侧，厂区建筑物包括主、副厂房、尾水池、尾水连接管道及进厂道路等部分。电站厂房形式为地面式，副厂房位于主厂房上游侧。尾水池位于主厂房下游侧，由管道送至水厂配水井。主厂房内布置2台1350kW卧式水轮发电机组、1台筒式调节阀。 | 2025-2026 | 企业自筹 银行贷款 | 3000 | 5 | 完成部分前期手续办理 | 市城投集团、渭南市水务集团有限公司 |  |
| 49 | 华州区西部地热及伴生气资源综合开发利用项目 | 前期 | 根据渭南市华州区西部地热资源普查实施方案，拟通过二维地震等手段对华州西部进行前期地质勘探、地质研究等综合性评价，为下一步地热及伴生气开发提供有力保障。 | 2025-2028 | 企业自筹 银行贷款 | 45000 | 50 | 进行前期 地质勘探、地质研究等综合性研究 | 市城投集团、渭南城投能源有限公司 |  |
| 50 | 渭南市低碳智慧清洁能源综合利用示范项目配套工程 | 前期 | 项目拟在低碳项目2座能源站建设地热井3组，每组一抽一灌，定向井深约3500米，地下井距约1000米，回灌井井深约3000米左右，年供热面积可达150万平方米。 | 2025-2027 | 企业自筹 银行贷款 | 12000 | 15 | 进行前期 地质勘探、地质研究等综合性研究 | 市城投集团、渭南城投能源有限公司 |  |
| 51 | 渭南市城市燃气基础设施配套工程 | 前期 | 拟建设煤层气联络线、京蓝联络线、西三线渭南分输站联络线、94#阀室上载联络线、陕燃西渭专线联络线等，用于完善渭南市城市燃气基础实施配套工程，该项目拟建管径DN300、DN200，全长约4公里。 | 2025-2027 | 企业自筹 银行贷款 中省资金 | 10500 | 10 | 完成该项目可行性研究、方案规划 | 市城投集团、渭南城投能源有限公司 |  |
| 52 | 渭南市滨水西区综合管网建设项目（一期） | 前期 | 项目拟建设滨水西区新盛路（乐天大街－滨河南路）配套市政管网，道路总长约1.9公里，主要建设内容包含给水、雨水、污水、再生水、燃气、供热、电力管道及道路等工程。 | 2025-2028 | 企业自筹 银行贷款 中省资金 | 13000 | 15 | 完成前期调研及部分手续办理 | 市城投 集团 |  |
| 53 | 渭南市滨水西区综合管网建设项目（二期） | 前期 | 项目拟建设滨水西区渭华大街（新盛路－石泉路）配套市政管网，道路总长约3.1公里，主要建设内容包含给水、雨水、污水、再生水、燃气、供热、电力管道及道路等工程。 | 2025-2028 | 企业自筹 银行贷款 | 21000 | 40 | 完成前期调研及部分手续办理 | 市城投 集团 |  |
| 54 | 渭南市滨水西区综合管网建设项目（三期） | 前期 | 项目拟建设滨水西区内恒通东路、经六路、迎青路等道路的配套管网工程，主要建设内容包含给水、雨水、污水、再生水、燃气、供热、电力管道及道路等工程。 | 2025-2028 | 企业自筹 银行贷款 | 16000 | 20 | 完成前期调研及部分手续办理 | 市城投 集团 |  |
| 55 | 滨水西区·雨水提升泵站及配套管网项目 | 前期 | 项目占地约26亩，设计规模为30立方米/秒。主要建设内容为管理用房、变配电室、发电机房及配套市政管网等，出水排入渭河滩地。提升水源为滨水西区雨水及污水处理厂处理水。 | 2025-2027 | 企业自筹 银行贷款 | 15000 | 20 | 完成前期调研及部分手续办理 | 市城投 集团 |  |
| 56 | 渭南市中心城区供水管网漏损治理项目 | 前期 | 项目拟对主城区供水管网进行全面诊断，对老旧铸铁管、水泥管、钢管等进行修复、更新改造。实施DMA分区计量漏损分析、管网水力系统，建设二次供水监测平台，并进行水厂自动化改造。 | 2025-2028 | 企业自筹 银行贷款 | 7700 | 10 | 完成方案设计及部分前期手续办理 | 市城投集团、渭南市城区供水有限公司 |  |
| 57 | 渭南市滨水东区综合开发项目 | 前期 | 项目用地面积约1200亩，主要建设内容为八里店张刘、槐衙、李家村四个社区区域内城中村改造、征收、安置等，拟建安置房工程建筑面积约47万平方米。 | 2025-2028 | 企业自筹 银行贷款 中省资金 | 244900 | 20 | 完成方案设计及部分手续办理 | 市城投 集团 |  |
| 58 | 渭南市滨水东区安居工程配套设施项目 | 前期 | 项目拟建渭南市滨水东区安居工程周边范围内金水路、金水西巷、金水东巷、西岳路、学则路、槐衙北路等六条配套设施道路，全长约4.77公里。主要建设内容为给水、雨水、污水、再生水、燃气、供热、电力管道及道路等工程。 | 2024-2026 | 企业自筹 银行贷款 中省资金 | 57900 | 10 | 完成前期调研及部分手续办理 | 市城投 集团 |  |
| 59 | 渭北煤化工业园区 供水工程 | 前期 | 为进一步增强渭北煤化工业园区营商环境，提高基础设施完整度，做好园区工业用水水源保障工作，新建DN1200输水管道5km、调节池1座、加压泵站1座、净水厂1座，设计日供水规模5万吨/天。 | 2025-2026 | 企业自筹 银行贷款 中省资金 | 20000 | 5 | 完成项目策划工作进行部分手续办理 | 市城投集团、渭南市黄河水务有限责任公司 |  |
| 60 | 渭南中心城区停车场及新能源汽车充电配套设施建设项目 | 前期 | 构建一个高效、智能、绿色的新能源汽车充电网络，响应国家“双碳”战略，助推全市充电基础设施体系建设，项目共分为三部分内容：一是新能源汽车充电智慧管理平台建设（诊断系统、直流发电系统、光储用协调系统、充电桩运营管理系统）；二是依托现有路边停车资源，路内智慧快充停车泊位建设；三是按照光伏+储能+充电桩的能源一体化理念，建设光储一体立体化停车泊位新能源快充场站。 | 2025-2028 | 企业自筹 银行贷款 中省资金 | 7000 | 10 | 进行项目可行性研究及前期准备工作 | 市城投集团、渭南城投停车管理有限公司 |  |
| 61 | 渭南市高新北区城镇供水管网改扩建项目 | 前期 | 在渭南市东秦供水有限公司（北水厂）供水范围内，配套建设北水厂连接企业、居民供水管网，充分发挥“引黄入滑”战略作用，铺设DN600管道21.5公里，DN400管道7.6公里 | 2025-2028 | 企业自筹 银行贷款 中省资金 | 9805 | 10 | 进行前期调研及方案设计 | 市城投集团、渭南市东秦供水有限公司 |  |
| 62 | 渭南市渭北村镇人饮供水管网配套工程 | 前期 | 利用已成渭南市抽黄供水工程富余水量，联合临渭区水务局，新建供水管道接入现有供水管网，解决渭北临渭区故市、官道、下邽、蔺店等乡镇15万群众饮水安全问题。计划新建调节池1座、加压泵站1座、DN600输水管道10km，设计规模日供水3万吨/天 | 2025-2026 | 企业自筹 银行贷款 中省资金 | 10000 | 15 | 完成项目策划工作进行部分手续办理 | 市城投集团、渭南市黄河水务有限责任公司 |  |
| 63 | 渭南市污水厂污泥 资源化处理项目 | 前期 | 建设内容有污泥干化车间、污水处理站、电气自控仪表、配电室及厂区附属物等，项目配置年限按照近、远两期进行分配。近期工程设计处理量为250t/d，远期工程设计新增处理量为250t/d。 | 2025-2027 | 企业自筹 银行贷款 中省资金 | 15000 | 20 | 完成前期调研及方案设计 | 市城投集团、渭南市排水有限责任公司 |  |
| 64 | 渭南市污水厂工艺 技改及废气收集处 理项目 | 前期 | 新建双层沉淀池一座，对原有CASS池、SBR池进行改造，新增进水管道，对原有管道改造、设备及电气自控仪表更换及附属物等；并在原污水厂处理系统中新增除臭处理系统等，将硫化氢及酸性臭气进入预处理系统，气体pH值调节至正常值范围后再进入除臭设备进行处理，达到净化效果。 | 2025-2027 | 企业自筹 银行贷款 中省资金 | 30000 | 50 | 完成前期调研及方案设计 | 市城投集团、渭南市排水有限责任公司 |  |
| 新建 |  | 一、城市安全底线类（5个）（防涝、排水、燃气、供热、危桥、污水处理厂、泵站扩容） |  |  | 5 | 17500 | 11500 |  |  |  |
|  |  | 二、城市更新类（2个）（城市更新项目、老旧小区、棚户区改造） |  |  | 2 | 5000 | 5000 |  |  |  |
|  |  | 三、民生保障类（2个）（供水、供热、供气、医院、学校、社区、市场、运动场、天桥） |  |  | 2 | 93800 | 12000 |  |  |  |
|  |  | 四、城市框架路网重大基础设施类（5个）（城市路网、管廊建设等） |  |  | 5 | 25500 | 18500 |  |  |  |
|  |  | 五、城市功能完善提升（3个）（城市双修、改造类项目） |  |  | 3 | 11500 | 9500 |  |  |  |
|  |  | 六、城市品牌品质塑造类（1个）（街头公园、城市开发类项目） |  |  | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 18 | 156300 | 59500 |  |  |  |
| 续建 |  | 一、交通设施工程（7个） |  |  | 7 | 50369 | 37695 |  |  |  |
|  |  | 二、基础设施工程（14个） |  |  | 14 | 220169 | 47066 |  |  |  |
|  |  | 三、生态绿化工程（2个） |  |  | 2 | 11440 | 7940 |  |  |  |
|  |  | 四、民生设施工程（6个） |  |  | 6 | 434096 | 133777 |  |  |  |
|  |  | 五、城市开发工程（3个） |  |  | 3 | 84864 | 6265 |  |  |  |
|  |  | 小 计 |  |  | 32 | 800939 | 232742 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 50 | 957239 | 292242 |  |  |  |
| 项目前期 |  |  |  |  | 64 | 1019782 | 2775 |  |  |  |