附件1

全市存量市政排水管网雨污分流改造任务表

单位：公里

| 区域 | 存量改造任务 | 改造任务量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 |
| 市本级 | 41.1 | 8.5 | 9.8 | 10 | 12.8 |
| 华州区 | 21.66 | 7.8 | 4.96 | 4.5 | 4.4 |
| 高新区 | 4.79 | 4.79 |  |  |  |
| 华阴市 | 65 | 9 | 14 | 18 | 24 |
| 澄城县 | 45.5 | 6.3 | 12.25 | 9.8 | 17.15 |
| 潼关县 | 13.55 | 2.92 | 4.85 | 2.8 | 2.98 |
| 大荔县 | 43.73 | 6 | 4 | 4 | 29.73 |
| 合阳县 | 32.45 | 7.852 | 7.924 | 7.231 | 9.443 |
| 白水县 | 28 | 8.1 | 7 | 7 | 5.9 |
| 富平县 | 14.93 | 4 | 3 | 4 | 3.93 |
| 蒲城县 | 18.55 | 4.15 | 5.4 | 6 | 3 |
| 韩城市 | 14.24 | 1.8 | 2.3 | 3.9 | 6.24 |
| 合计 | 343.5 | 71.212 | 75.484 | 77.231 | 119.573 |

附件2

中心城市存量排水管网错混接改造任务表

单位：个（处）

| 区域 | 市政管网 混接错接 存量改造任务 | 完成时限 | 非市政管网 混接错接任务 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临渭区 | 207 | 2025年 | 75 | 2025年 |
| 华州区 | 82 | 2025年 | / | 2025年 |
| 高新区 | 32 | 2025年 | 40 | 2025年 |
| 合计 | 321 | 2025年 | 115 | 2025年 |

备注：其他县市要结合摸底调查结果，制定排水管网错混接改造具体实施计划。